**Retrospectiva del Proyecto**

**“PárvuloConnect”**

***[Siglas del Proyecto]***

***Fecha:[17/10/24]***

# Tabla de contenido

[Datos del documento 3](#_heading=h.1fob9te)

[Descripción del proyecto 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Descripción de las retrospectivas de los Sprint 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[Puntos de mejoras 4](#_heading=h.1t3h5sf)

[Lecciones aprendidas 4](#_heading=h.4d34og8)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 17/10/2024 | Creación de Documento | Espinoza, Fabián Lagos, Bastián Vidal, Brandon |
| V2 | 17/10/2024 | Finalización del Documento | Espinoza, Fabián Lagos, Bastián Vidal, Brandon |

Información del Proyecto

| Organización | Medrano y Cía. S.A. |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 009D |
| Proyecto (Nombre) | PárvuloConnect |
| Fecha de Inicio | 26/08/2024 |
| Fecha de Término | 08/12/2024 |
| Patrocinador principal | Jéssica Ruiz |
| Docente | Cindy Contador |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **21.117.511-7** | **Bastián Lagos** | **bast.lagos@duocuc.cl** |
| **20.643.307-8** | **Fabián Espinoza** | **fabia.espinozam@duocuc.cl** |
| **20.633.440-1** | **Brandon Vidal** | **br.vidalr@duocuc.cl** |

# Descripción del proyecto

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

| El proyecto PárvuloConnect se impone en la industria para solventar el problema de los jardines infantiles que no tienen otro método de comunicación y avances tecnológicos que hacer todo a papel. La página web tiene tres portales: La página principal, un menú de parvularia y un menú de apoderado; los cuales, estos dos últimos tienen la capacidad de solventar las necesidades del correspondiente perfil. |
| --- |

# Descripción de las retrospectivas de los Sprint

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

| Uno de los principales problemas que hemos enfrentado en esta fase del proyecto ha sido la programación de la página web. Algunas de las funcionalidades que deseamos implementar no han resultado como esperábamos. La solución que hemos identificado es investigar más a fondo sobre esas funcionalidades específicas, comprendiendo mejor cómo se programan y aplican correctamente. Esto nos permitirá superar los obstáculos técnicos y avanzar en el desarrollo del proyecto con mayor eficacia. |
| --- |

# Puntos de mejoras

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

| Mejorar el poder estar mejor comunicados y tener horarios predefinidos para poder avanzar y lograr avances más significativos. Otro punto de mejora es buscar portales de información para poder aprender más en profundidad las herramientas aplicadas en el proyecto. |
| --- |

# Lecciones aprendidas

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas prácticas que aporten como experiencia a otros proyectos.

| Aprendimos que el trabajo en equipo cuando es bien aplicado se puede llevar a otros niveles. También, aprendimos a respetar el tiempo del otro, respetando cuando estos no pueden trabajar por cualquier tipo de razón. |
| --- |